Załącznik Nr 2 do SIWZ

Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy nr ……../2020/PN

zawartej w dniu …..……………..2020 r., pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

NIP: 966-13-19-909

REGON: 050644804

KRS: 0000002999  
reprezentowanym przez:

Urszulę Łapińską  – Dyrektora SP ZOZ

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

NIP: ……………………………………

REGON: ………………………………

KRS: …………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

## § 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Pzp, „Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń Działu Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Diagnostycznego oraz Rehabilitacji przy ul. Piaskowej wraz z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów”, znak postępowania: ZP/18/2020/PN.

## § 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach niezbędnej do wykonania następujących zadań, zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy (niepotrzebne skreślić):

- Nr 1 - przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Działu Diagnostyki Obrazowej;

- Nr 2 - przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Laboratorium Diagnostycznego Szpitala;

- Nr 3 - przebudowa z dostosowaniem układu funkcjonalnego do obowiązujących przepisów Rehabilitacji Leczniczej mieszczącej się w budynku Przychodni przy ul. Piaskowej 9.

- Wszelkie prace projektowe powinny być prowadzone w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia powinny być ustalone w formie pisemnej.

- W dokumentacjach należy zaprojektować prace wyburzeniowo rozbiórkowe z ograniczeniami wynikającymi z pracy na czynnym obiekcie.

- Dokumentacja związana z realizacją ww. zamówienia powinna zawierać:

- wykonanie koncepcji i przedłożenie jej do akceptacji przez Zamawiającego,

- wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu w zakresie wystarczającym do sporządzenia dokumentacji projektowej,

- wykonanie Przedmiotu Zamówienia  - dokumentacji,

- wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót i STWiOR.

- Zaprojektowany obiekt musi być dostępny dla wszystkich jego użytkowników, w tym musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- Inwestycję należy zaprojektować w sposób umożliwiający jej realizację przy czynnym obiekcie 
i powinny być wykonywane w sposób nie kolidujący z jego funkcjonowaniem.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Należy uwzględnić uzyskanie warunków i usunięcie wszelkich kolizji istniejącej infrastruktury 
z planowaną inwestycją. Projektowane materiały przy realizacji ww. zamówienia powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określone w ustawie „Prawo budowlane", 
jak również uwzględniać zapisy SIWZ Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne skutki wynikłe z błędów w dokumentacji.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej w 5 egzemplarzach + wersja elektroniczna (format pdf i ath).

- Przy opisie przedmiotu zamówienia nie można używać nazw własnych. Opisu przedmiotu zamówienia należy dokonać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zawarcie w dokumentacji projektowej konkretnych parametrów mające na celu dokonanie wyliczeń i uzyskanie efektów końcowych, nie uzasadnia wskazania nazw własnych, pochodzenia, znaków towarowych. Użycie nazw własnych konkretnych produktów 
w opracowanej dokumentacji technicznej stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, nawet jeżeli takiemu opisowi towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, ponieważ nie spełnia przesłanek określonych przez ustawodawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z kompletem dokumentacji, oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik  do umowy.

- Zamawiana dokumentacja ma służyć uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych wymaganych w procesie inwestycyjnym, jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane oraz realizację na jej podstawie pełnego zakresu robót budowlanych, właściwego wykonania i odebrania robót budowlanych.

- Realizacja zamówienia będzie przebiegała z podziałem na następujące etapy:

- ETAP I - Projekt budowlany - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

- ETAP II - Nadzory autorskie - 10 osobodni.

- Jeżeli w toku realizacji zadania zaistnieje na wniosek Zamawiającego konieczność wykonania dodatkowych prac w postaci częściowej zmiany projektu lub rozszerzenia projektu, to Wykonawca zobowiązuje się wykonać je nieodpłatnie, o ile koszt tych prac będzie mniejszy niż 5% wartości niniejszej umowy. Zmiany i uzupełnienia do zamówienia dokonane przez Zamawiającego określone  zostaną w aneksie do niniejszej umowy.

## § 3 Termin realizacji

  - Termin wykonania:

- Wymagany termin realizacji umowy: w terminie …………. tygodni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Podany termin jest terminem maksymalnym, w jakim Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIII przedmiotowego SIWZ. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się przekazanie i zaakceptowanie przez obie strony protokołów końcowych prac stanowiących przedmiot zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo żądać zmiany terminu realizacji umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w §2 ust. 8, z tym że termin może być wydłużony nie więcej niż o 10 kolejnych dni.

3. Wykonawca wykona aktualizację kosztorysów w terminie 7 dni od daty zlecenia wykonania usługi.

## § 4 Warunki realizacji zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca w każdej fazie realizacji zamówienia powinien konsultować z Zamawiającym przyjęte założenia.

  - Zamawiający zastrzega sobie:

- prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania,

- możliwość narzucenia rodzaju materiału lub rozwiązania technicznego, jakie mają podczas realizacji być zastosowane podczas projektowania i późniejszej realizacji zadania,

- konieczność konsultacji – narad z Wykonawcą na etapie projektowania:

  - 1 konsultację (naradę) - na etapie przed przystąpieniem do prac projektowych objętych przedmiotem umowy,

  - 2 konsultacje (narady) - na etapie opracowania projektu budowlanego.

  - Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

  - Podczas konsultacji (narad) z przedstawicielami Wykonawcy muszą być obecni projektanci poszczególnych branż zgłoszeni podczas procedury przetargowej, jako osoby pełniące funkcje projektantów realizujących zamówienie.

  - Zamawiający nie dopuszcza do zastąpienia projektantów podczas konsultacji (narad) asystentami nie posiadającymi uprawnień  do projektowania.

  - Termin konsultacji Wykonawca  zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokumentowania ustaleń z konsultacji-narad (w formie pisemnej - notatki, protokołu) w celu:

- przedstawienia  sprawozdania z zaawansowania prac projektowych w formie pisemnej 
dla każdego spotkania,

- przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych, wymagających wyboru przez  Zamawiającego.

- wykonania dokumentacji z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi przepisami, dopełnienia wszystkich obowiązków projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,

- powierzenia opracowania i sprawdzenia dokumentacji osobom posiadającym stosowne, wymagane prawem budowlanym uprawnienia,

- uzgadniania z Zamawiającym w kolejnych fazach projektowania w tym proponowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technicznych, technologii budowy i doboru materiałów, standardu wyposażenia instalacyjnego i wykończenia, stałego wyposażenia projektowanego obiektu. Z powyższego muszą być spisane protokoły uzgodnień. Ustne ustalenia pomiędzy Stronami nie będą wiążące,

- uzyskania sprawdzeń, uzgodnień i pozytywnego zaopiniowania rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

- koordynacji rozwiązań branżowych,

- wyjaśniania, na każde żądanie Zamawiającego, wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nim rozwiązań,

- dostarczenia dodatkowych egzemplarzy dokumentacji (za zwrotem kosztów wykonania kopii) 
na każde żądanie Zamawiającego,

- złożenia pisemnego oświadczenia, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wydawana jest w stanie zupełnym za względu na cel oznaczony w umowie,

- dostarczenia wraz z protokołem przekazania dokumentacji oświadczenia o kompletności dokumentacji i o zgodności kosztorysu z projektem (niniejsze oświadczenie nie zwalnia Wykonawcy od złożenia oświadczenia zgodnego z art. 20 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane),

- sprawowania nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej,

- przeprowadzenia uzgodnień dotyczących zastosowanych w projektach technologii, uzgodnień architektonicznych oraz zastosowanych materiałów.

## § 5 Szczegółowe obowiązki i prawa Zamawiającego

### Zamawiający zobowiązuje się do:

- dopełniania wszystkich obowiązków inwestora w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

- uzgadniania roboczych propozycji rozwiązań projektowych przedstawianych przez Projektanta w toku realizacji umowy,

- akceptacji rozwiązań projektowych (funkcjonalnych) lub formułowania uwag w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji lub jej części, o ile Strony nie uzgodnią inaczej w pisemnym porozumieniu,

- sygnalizowania na piśmie niekompletności lub wad dokumentacji niezwłocznie 
po ich ujawnieniu,

- możliwości udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do realizacji umowy,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia rodzaju materiału lub rozwiązania technicznego, jakie mają być zastosowane podczas projektowania i późniejszej realizacji zadania.

## § 6 Odbiory

- Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu wykonanej pracy w formie określonej 
w § 2 ust. 4 wraz z oświadczeniem o jej kompletności.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet prawidłowej dokumentacji w terminie zgodnie 
z § 3 lit. a umowy.

- Zamawiający przystąpi do czynności odebrania przedmiotu umowy wyszczególnionego w § 2 umowy  w terminie 3 dni roboczych od otrzymania dokumentacji, która zakończy się albo podpisaniem protokołu odbioru końcowego albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru.

- Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem wykonania dokumentacji projektowej w zakresie wyszczególnionym w § 2 umowy.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego jest podstawą do wystawienia Zamawiającemu faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej, będzie siedziba Zamawiającego – Dział Techniczny.

- Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej.

- O zauważonych wadach dokumentacji projektowej, w każdym czasie Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie do 5 dni od daty ich ujawnienia.

§ 7 Zatrudnianie podwykonawców

Niniejszy paragraf znajdzie zastosowanie tylko i wyłącznie przy udziale podwykonawców 
w realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca następujący zakres zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcy:  ......................................................................................................

- W przypadku okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć dopuszcza się zatrudnienie podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o usługi projektowe z podwykonawcą umowy jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu wzór umowy. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 
lub zastrzeżeń, należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie.

- Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej kolejności opłacić należność dla podwykonawcy 
za wykonane przez niego zamówienie, na potwierdzenie czego doręczy Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy (podwykonawców) świadczące o dokonaniu zapłaty za wykonane prace.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dowodu o którym mowa w ust. 5 Zamawiający wstrzyma opłacenie faktury za te prace.

- Zamawiający dopuszcza na pisemną prośbę Wykonawcy opłatę określonego wynagrodzenia wskazanemu  podwykonawcy (podwykonawcom) bezpośrednio z konta Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy stwierdzającego, że jest to całkowita  zapłata  za  prace podwykonawcy.

§ 8 Procedury usuwania wad i usterek projektu

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca odpowiada w całości za wady robót budowlanych, zrealizowanych zgodnie 
z dokumentacją projektową wykonawczą, wynikłe wskutek jego wad i błędów.

- Zamawiający zobowiązany jest sygnalizować Wykonawcy na piśmie niekompletność lub wady Projektu, niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady, może żądać jej usunięcia w terminie 7 dni. 
Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może nie przyjąć naprawy i zastosować kary umowne.

## § 9 Majątkowe prawa autorskie

- Z chwilą przekazania dokumentacji oraz podpisania protokołu odbioru, następuje przejęcie jej przez Zamawiającego na własność wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji, w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje prawo do rozporządzenia tymi prawami na rzecz osób trzecich przez cały okres ich trwania.

- Zamawiający ma prawo do korzystania z dokumentacji i rozporządzania nią, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust.1 na następujących polach eksploatacji:

- stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnienie w całości lub części, jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie, liczbie, niezależnie do formatu, systemu lub standardu, techniką cyfrową, analogową, zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe 
lub czasowe utrwalenie lub zwiększenie takich zapisów, włączając w to sporządzanie 
ich w nieograniczonej liczbie kopii (egzemplarzy) oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

- wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono,

- wielokrotne używanie,

- nieograniczone udostępnienie osobom trzecim,

- nieograniczone udostępnienie w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach,

- nieograniczone dokonywanie modyfikacji i poprawek,

- udzielenie zgody (licencji) na wykonywanie prawa zależnego wykonanej dokumentacji na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie.

## § 10 Wynagrodzenie za prace projektowe

### Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, za wyjątkiem wynagrodzenia za nadzór autorski, strony ustalają na podstawie złożonej oferty, na kwotę: ……….. zł netto (słownie: ………………………………………………………), plus należny podatek VAT (.......%), 
tj. ………… zł, (słownie: …………………………………………….), razem wartość brutto: …………..... zł, (słownie: .............................................................), w tym:

### Pakiet nr 1: brutto: …………..... zł, (słownie: .............................................................), 
netto ……….. zł (słownie: ………………………………………………………),

### Pakiet nr 2: brutto: …………..... zł, (słownie: .............................................................), 
netto ……….. zł (słownie: ………………………………………………………),

### Pakiet nr 3: brutto: …………..... zł, (słownie: .............................................................), 
netto ……….. zł (słownie: ………………………………………………………).

- Przewiduje się jednoetapowe fakturowanie po dokonaniu odbioru końcowego prac określonych 
w § 2 ust. 1 umowy.

### Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie może zostać podwyższone.

### Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej zgodnie 
z § 6 umowy przelewem  na  konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.

### Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu.

- Strony ustalają, że Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za usunięcie wad projektu w związku z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bądź rękojmi.

- W przypadku konieczności wykonania dokumentacji projektowej, której nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania SIWZ, a niezbędnej  do realizacji zamówienia dopuszcza się sporządzenie aneksu  dotyczącego jej wykonania.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 k.c.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zachowania procedur wynikających z ustawy z dn. 15.04.2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

## § 11 Wynagrodzenie za nadzór autorski

- Wynagrodzenie za nadzór autorski  strony ustalają na kwotę netto ………………zł, (słownie: ………………………….) + VAT (….%), słownie: ……………………………………………), 
co daje kwotę brutto ……....…..... zł (słownie: …………………………….................. złotych), 
w tym:

Pakiet nr 1: brutto: …………..... zł, (słownie: .............................................................), 
netto ……….. zł (słownie: ………………………………………………………),

Pakiet nr 2: brutto: …………..... zł, (słownie: .............................................................), 
netto ……….. zł (słownie: ………………………………………………………),

Pakiet nr 3: brutto: …………..... zł, (słownie: .............................................................), 
netto ……….. zł (słownie: ………………………………………………………).

- Wynagrodzenie, zostanie zapłacone w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT, wystawionej po 10 wizycie (konsultacji) po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego, a w przypadku mniejszej ilości wizyt (konsultacji) po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego.

### § 12 Nadzór autorski

### Wykonawca na czas realizacji robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej zobowiązany jest pełnić nadzór autorski w zakresie:

a)   kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku wykonywania robót;

b) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych  w projekcie, zgłoszonych w toku wykonywanych robót,

### c)  udzielania stosownych wyjaśnień  odnośnie  wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji oraz uzupełniania szczegółów projektowych,

### d)  na każde żądanie Zamawiającego wizyty na terenie budowy i udział w naradach technicznych,

### e)  udziału w odbiorze inwestycji.

### Strony ustalają, że nadzór autorski będzie pełniony w formie wizyt i konsultacji wynikających 
z potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji.

- Przewidywana liczba osobodni: nie więcej niż 10.

- Każda wizyta lub konsultacja  potwierdzona powinna być wpisem do dziennika budowy, bądź w innej formie pisemnej (np. protokół konieczności, notatka służbowa).

## § 13 Odpowiedzialność Wykonawcy

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną usługę stanowiącą przedmiot umowy.

2.	Termin rękojmi ustala się na 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące 
w czasie dokonywania czynności odbioru.

5. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy przez okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na prace wykonane na jej podstawie.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania od Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia niniejszej umowy w sposób nieprawidłowy, np. niezgodny z prawem, uniemożliwiający lub utrudniający realizację inwestycji w oparciu o przedmiotowy zakres dokumentacji.

### § 14 Kary umowne i odszkodowanie

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a) oraz                     §3 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% od wartości całego wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 10 ust. 1;

- za każdą nieodbytą konsultację (naradę) wynikającą z warunków umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł brutto;

- za nie przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcami, o którym mowa w §7 ust. 3 niniejszej umowy,  w wysokości 500,00 zł brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za nieterminową płatność za zrealizowany przedmiot umowy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- W przypadku stwierdzenia błędów i wad w wykonaniu niniejszego dzieła Wykonawca zobowiązany jest do  bezpłatnego usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Za nieterminowe usuniecie wad, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę  w wysokości 0,2% wartości umownej brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Nie wykonaniem umowy będzie opóźnienie w realizacji umowy przekraczające 14 dni kalendarzowych. W takiej sytuacji Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy i naliczyć karę, o której mowa w ust. 1 lit. b).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z faktury wystawionej przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu go na piśmie oraz wystawieniu przez     Zamawiającego noty obciążeniowej.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% ceny ofertowej brutto określonej w §10 ust. 1 Umowy.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych w zakresie obejmującym również prawo do utraconych korzyści.

### § 15 Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach oraz gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,

- wykonawca naruszy zapisy umowy lub będzie wykonywał umowę w sposób prowadzący 
do naruszenia przepisów prawa, a w tym prawa budowlanego,

- Wykonawca powierzył wykonanie całości lub części prac osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14 Osoby odpowiedzialne

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:

………………………………. tel. ……………………………….

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:

……………………………, tel. …………………………….., a w przypadku jago nieobecności inny upoważniony pracownik.

3.  Zmiana ww. osób nie będzie wymagała sporządzenia aneksu.

## § 15 Postanowienia końcowe

### Do koordynacji pracami stanowiącymi przedmiot umowy, uzgodnień technicznych na etapie projektowania oraz czynności przekazania-odbioru przedmiotu umowy Strony ustalą swoich przedstawicieli odrębnymi pismami.

### Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w sytuacji konieczności wykonania dokumentacji projektowej, której nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania SIWZ, a niezbędnej do realizacji zamówienia.

### Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

### W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z późniejszymi zmianami.

### Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

### Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik 1 – Wzór oświadczenia.

Załącznik 2 – Formularz ofertowy

WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do umowy nr ……../2020/PN

……………., dnia………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że przedmiot zamówienia został opisany zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, tj.:

- w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

- w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji;

- przedmiot zamówienia:

- nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę;*

- został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ponieważ jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 
i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”;*

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent
lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

………..……………….………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić