Załącznik  Nr 10 do SIWZ

Umowa Nr ………….

Zawarta w dniu ………………………..  w …………………………. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………,

adres korespondencyjny: ………………………………………………………….,

zwanym dalej  „Zamawiającym” którego reprezentują:

1. ………………………………………………………….

2. ………………………………………………………….

a

……………………………………………………………………mającym swoją siedzibę w ................................, przy ulicy ....................................................., działającym na podstawie wpisu do KRS * / ewidencji działalności gospodarczej * Nr ............……………...., adres korespondencyjny: ………………………………………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ................................................................................................

2. ................................................................................................

zwanymi łącznie „Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. ,  poz. 907 z późn.  zm.) oraz wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę o treści następującej:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  zwane

dalej  „robotami” polegające na :

…………………………………………………………………………....................

2. Zakres robót  objętych  przedmiotem   umowy  określają:

1) załączniki   Nr  1 i  Nr  2  do SIWZ,  stanowiącej Załącznik  Nr  1 do umowy;

2) oferta  Wykonawcy z dnia ……………, wybranego w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego   stanowiąca Załącznik  Nr 2 do umowy;

Dokumenty, o których mowa stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin wykonania robót  stanowiący przedmiot umowy   upływa w dniu 29.02.2016 roku

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego

całości robót stanowiących  przedmiot umowy.

§3

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na podstawie odrębnego protokołu przekazania, teren

budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. W przypadku zwłoki w przekazaniu

terenu budowy, termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o ilość dni zwłoki, w

jakiej pozostaje Zamawiający (od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego

przekazania terenu budowy).

2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy istniejących miejsc poboru

wody, energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania robót.

3. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) w osobie

……………………...............................................................................................................

4. Zamawiający dokona odbioru robót  i zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na warunkach

określonych umową.

§4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca wykona  roboty zgodnie z:

1) dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

2) specyfikacją  istotnych warunków zamówienia (SIWZ);

3) ofertą;

4) zasadami wiedzy technicznej;

5) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi wynikającymi z przepisów

technicznych, prawa budowlanego, norm i aprobat;

6) standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. i bhp oraz przepisami dotyczącymi

ochrony środowiska.

2.  Wykonawca odbierze protokolarnie teren budowy od Zamawiającego w terminie 7 dni od

dnia podpisania umowy.

3. Od chwili protokolarnego odbioru terenu budowy od Zamawiającego, do czasu

zakończenia  robót , Wykonawca odpowiada za:

1) organizację ruchu na czas budowy na terenie Zamawiającego

2) usuwanie wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót

3) zorganizowanie i utrzymanie bezpieczeństwa i należytego porządku na terenie budowy

i  w jego najbliższym otoczeniu;

4) wszelkie szkody i uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub

zaniechaniem przy realizacji  robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad terenem budowy,  strzec mienia

znajdującego się na jego terenie, a także zapewni  warunki bezpieczeństwa  osobom

trzecim.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i

przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót.

6. Wykonawca wyznacza kierownika budowy w osobie ……………………………………

7. Wykonawca oświadcza, że jako przedsiębiorca posiada wiedzę i doświadczenie konieczne

do prawidłowego wykonania umowy, a nadto oświadcza, że posiada zaplecze techniczne,

organizacyjne i finansowe konieczne do prawidłowego wykonania umowy.

8. Wykonawca pokryje Zamawiającemu koszty korzystania z wody i energii zużytej w trakcie

realizacji robót  na podstawie odczytu z podliczników, które na własny koszt  Wykonawca

zamontuje w trakcie realizacji  robót  niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy oraz

przed przystąpieniem do robót, bądź na podstawie odczytu z liczników przed rozpoczęciem

robót oraz po ich zakończeniu, dokonanego w obecności  Inspektora nadzoru. Pokrycie

kosztów wody i energii nastąpi na podstawie faktury  wystawionej przez Zamawiającego, z

czternastodniowym terminem zapłaty. Zamawiający może potrącić należność z tytułu

kosztów wody i energii z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy.

9. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec  Zamawiającego, że:

1) zapoznał się oraz akceptuje wszelkie techniczne, w tym gruntowe oraz wodne,

kredytowe oraz inne ryzyka związane z wykonawstwem robót budowlanych i nie będzie

z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego;

2) zapoznał się i akceptuje przedstawioną dokumentację projektową oraz specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót,  oraz wszelkie dostępne  i przedstawione

mu dokumenty techniczne i nie zgłasza żadnych uwag co do ich zawartości, co dodatkowo

potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przyjęcia i akceptacji przedstawionego mu przez

Zamawiającego Projektu oraz wszelkiej dodatkowej dokumentacji związanej z robotami w

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

3) zapoznał się z terenem budowy i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń, co

dodatkowo potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przejęcia i akceptacji terenu

budowy bez zastrzeżeń w terminie 7 dni  od dnia podpisania umowy,

4) zapewni zaplecze budowy dla potrzeb realizacji zakresu robót objętych niniejszą

umową.

10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacji wymaganych dla prawidłowego

zaplanowania robót na żądanie Zamawiającego oraz będzie żądać od Zamawiającego

informacji, które uważa, że są niezbędne dla wykonania  robót.

11. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał

ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną  w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż  1 000 000,00 PLN. Polisę lub inny

dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie oc, o którym mowa w zdaniu

poprzednim, Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu na każde żądanie, w

terminie 3 dni od wezwania.

Brak ubezpieczenia OC, o którym mowa w ust. 11 , jak również nie okazanie na żądanie Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11 polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającej wymagane ubezpieczenie oc może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem z tego tytułu kar umownych w wysokości 10% wartości zamówienia brutto.

§ 5

Materiały

1. Całość zabezpieczenia materiałowego spoczywa na Wykonawcy w ramach jego ryzyka.

2. Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową,

STWIOR oraz ofertą Wykonawcy, spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać

odpowiednie certyfikaty lub aprobaty, deklaracje zgodności i wyniki badań jakościowych,

które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu   przy  odbiorze końcowym, a wcześniej –

na żądanie Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z  materiałów dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane i

odpowiadających wymaganiom STWIOR oraz dokumentacji  projektowej. Przedstawienie

przez Wykonawcę w odniesieniu do używanych materiałów i urządzeń certyfikatów,

deklaracji zgodności, atestów lub wyników badań jakościowych  nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót.

certyfikaty lub aprobaty.

4. Certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i wyniki badań jakościowych, o których mowa w

ust. 3, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy odbiorze końcowym, a wcześniej – na

żądanie Inspektora nadzoru.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają Wynagrodzenie łączne, w formie wynagrodzenia ryczałtowego, na kwotę

netto ………….. zł ( słownie ………………………………………….. ) powiększoną o

należny podatek VAT …..……. zł ( słownie …………………), to jest kwotę brutto: ……………….. zł (słownie: ………………………………………………. ).

2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i wszystkich innych wydatków

niezbędnych do zrealizowania  robót  na warunkach określonych umową. W

przypadku nieuwzględnienia w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę wszystkich

robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania  przedmiotu Umowy na warunkach

określonych niniejszą umową, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i

nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

4. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT

wskutek zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, to skutki finansowe wynikające

z powyższego zostaną uwzględnione przez Strony, po uprzednim wprowadzeniu do

niniejszej umowy stosownych zmian w tym zakresie.

5.Zamawiający dopuszcza możliwość ( w sytuacji dysponowania środkami finansowymi w

tym okresie ) rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia etapowo na podstawie realizacji

harmonogramu raelizacji prac, zatwierdzonego przez kierownika budowy, inspektora

nadzoru i Zamawiającego.

§ 7

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych

Przedmiotu umowy. Stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.

2. Okres gwarancji na roboty objęte zakresem niniejszej umowy oraz na zamontowane

urządzenia wynosi  ….  miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:

1) niezwłocznego usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym wad w

Przedmiocie umowy,

2) przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 7 dni od pisemnego lub faksem powiadomienia

przez Zamawiającego o stwierdzonych wadach,

3) pokrycia kosztów - udokumentowanych fakturą VAT lub rachunkiem - poniesionych

przez Zamawiającego, wskutek powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej, w razie nie

usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym w pkt 1, bez utraty praw

wynikających z rękojmi lub gwarancji,

4) obniżenia umówionego wynagrodzenia w razie stwierdzenia, iż wady nie da się usunąć.

4. Strony dokonają corocznych przeglądów gwarancyjnych, a stwierdzone wówczas usterki

Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.

5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, będzie w okresach 6-miesięcznych

dokonywał bezpłatnych okresowych przeglądów i konserwacji.

6. Wykonawca niezależnie od  udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność  z

tytułu rękojmi za wady  w wykonanym  przedmiocie umowy.

§ 8

Odbiór robót zanikających i odbiór końcowy

1. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy wykonane

pełne elementy robót, w tym dostawy, roboty ziemne i montażowe oraz roboty zanikające i

ulegające zakryciu (odbiory częściowe). Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem

faktycznym przez Inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 3

(trzech) dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika

budowy. Zakończenie wszystkich robót objętych umową kierownik budowy stwierdza

wpisem do dziennika budowy (odbiór końcowy). Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem

faktycznym przez Inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni

oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego z dniem wpisu do dziennika

budowy.

2. O osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego jak i końcowego Wykonawca jest

obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

3. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie

przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

4. Odbiory częściowe i odbiór końcowy dokumentowane będą protokołami odbioru.

5. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru, o których mowa w ust. 1, w

ciągu 4 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,

zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru

częściowego niezwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu

zamówienia. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru końcowego najpóźniej

w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.

6. Czynności odbiorów częściowych jak i odbioru końcowego dokonuje Zamawiający

samodzielnie razem w Wykonawcą, lub poprzez powołaną przez Zamawiającego specjalną

komisję, o której składzie Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot objęty odbiorem nie

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może

odmówić odbioru.

8. Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru w dniu odbioru (częściowego i

końcowego) komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego,

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności

dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i

atestów.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia

wad,

2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego

przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem: odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz

drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z

opóźnienia.

10. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru z

uwzględnieniem wymagań niniejszego paragrafu umowy nie dokona odbioru w

terminach przewidzianych w ust. 5, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem

zobowiązania wynikającego z umowy oraz może ustalić protokolarnie stan przedmiotu

umowy  odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

§ 9

Dotyczący podwykonawców i dalszych podwykonawców

- Wykonawca celem realizacji umowy może korzystać z podwykonawcy.

a. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

b. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej.

c. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

d. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

e. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę  umowy o podwykonawstwo, Wykonawca  zapłaci karę w wysokości 5.000 zł za każdą niezgłoszoną umowę.

- Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone Pzp oraz  K.C.

- W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego  wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót.

- W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury (częściowej lub końcowej) na zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę oraz oświadczenie podwykonawcy złożone w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego Załącznik do umowy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 5. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

11.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

12. Przepisy art. 143a–143d Pzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.647 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które zostaną wykonane przez podwykonawców.

- W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

- W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy zastosowanie mają przepisy § 10 niniejszej umowy.

§ 10

Fakturowanie i rozliczenia

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

2. Faktury należy wystawiać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w łapach, ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy

3. W przypadku zwłoki  w opłaceniu faktur Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  odsetki

zgodnie  z obowiązującymi  przepisami.

4. Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. W wypadku korzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu umowy z

Podwykonawcami   warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z

wystawionej faktury VAT, będzie złożenie Zamawiającemu kopii faktur potwierdzających

rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami wraz z oświadczeniem Podwykonawców o

otrzymaniu należności za wykonane przez nich roboty.

6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, nie

zapłaconych Podwykonawcom w terminie należności i dokonanie zapłaty należnego

Podwykonawcom wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury.

7. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace,

przyjęte bez wad protokołem odbioru  , Zamawiający przekaże należności bezpośrednio na

rachunki Podwykonawców.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Strony oświadczają, iż Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w

wysokości: ............................ zł, stanowiącej  5 % ceny całkowitej podanej w ofercie i

upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń

wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:

1) 70% wartości zabezpieczenia tj. kwota w wysokości .................... zł zostanie zwrócona

lub zwolniona w terminie do 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę robót

budowlanych i przejęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych na

podstawie protokołu odbioru końcowego robót;

2) 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota w wysokości .................... zł zostanie

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zwrot lub

zwolnienie tej części zabezpieczenia nastąpi najpóźniej 15 dnia po upływie okresu

rękojmi za wady.

§12

Kary umowne, odszkodowanie

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z

następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w

okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1

umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu, wyznaczonego na

usunięcie wad,

c) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu

terminu na przystąpienie do usunięcia wad, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 umowy;

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z

przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w  wysokości 10% wynagrodzenia brutto

określonego w § 6 ust. 1 umowy.

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Strony zastrzegają sobie prawo do

dochodzenia odszkodowania pokrywającego pełną wysokość poniesionej szkody na

zasadach ogólnych, w szczególności w przypadku uszkodzenia przy wykonaniu robót

dociepleniowych czynnej instalacji telewizyjnej i telekomunikacyjnej znajdującej się na

zewnątrz budynku  szpitala.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu z

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

4. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do

zapłaty kary umownej.

§13

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiający jest

uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

1) jest w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy, dłuższej niż 30 dni kalendarzowych,

2) nie podjął  wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni

od daty przekazania terenu budowy,

3)  przerwał wykonanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – za

wyjątkiem przyczyn określonych w Rozdziale XVI ust. 3 pkt 2) SIWZ – zaś przerwa

trwa dłużej niż 10 dni.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień

odstąpienia;

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony z przyczyn, której nastąpiło odstąpienie od umowy;

3) wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych

niniejszą umową;

4) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za

które Wykonawca nie odpowiada;

5) wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od

umowy, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza budowy, przez niego dostarczone

lub wniesione;

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 2 pkt 3), których

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych

niniejsza umową;

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

2.  Dodatkowe warunki wprowadzania zmian do treści zawartej umowy określone zostały w

Rozdziale  XVI ust. 3 SIWZ.

3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie

dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i

wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej

zmianie ich siedziby lub adresu doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia

powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres

będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym

awizowaniu.

5. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej

kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego

porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

6. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby

trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

ustawy: kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane.

8. Umowa niniejsza została sporządzona w …………… jednobrzmiących egzemplarzach

-  .…... egz. dla Wykonawcy oraz …… egz. dla Zamawiającego.

9. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część są:

1)  Załączniki    Nr  1 , Nr  2  do SIWZ stanowiącej Załącznik  Nr  1 do umowy;

2)  Oferta  Wykonawcy z dnia ……………, wybrana w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego –  Załącznik  Nr 2  do umowy;

Wszystkie w/w dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: