PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY nr …..............

zawarta w dniu …..……………..2021 r., pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

NIP: 966-13-19-909

REGON: 050644804

KRS: 0000002999  
reprezentowanym przez:

Urszulę Łapińską  – Dyrektora SP ZOZ

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

…..................................................

NIP: ….......................

REGON: ….........................

KRS: …..................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

….....................................................

## § 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną 
oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, kompletnej dokumentacji technicznej zadania „Przebudowa i remont pomieszczeń na II piętrze budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 
na potrzeby Oddziału Ginekologicznego”, tj.:

  - koncepcji funkcjonalno - użytkowej proponowanych rozwiązań projektowych,

  - inwentaryzacji obiektu w zakresie wystarczającym do sporządzenia dokumentacji projektowej,

  - projektu budowlanego,

  - projektów wykonawczych,

  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

  - przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

- uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkich uzgodnień, opinii i pozwolenia
na budowę,

- sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,

- wykonania do 3 aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Inwestora.

## § 2

Integralną częścią umowy jest:

- SWZ wraz z załącznikami,

- oferta Wykonawcy.

## § 3

Wykonawca oświadcza, że:

- wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami stosowanymi w budownictwie,

- dysponuje doświadczeniem, kadrą, wiedzą i umiejętnościami oraz środkami finansowymi
i technicznymi do wykonania niniejszej umowy.

## § 4

- Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w sposób umożliwiający Zamawiającemu opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

- W trakcie postępowania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego opracować odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów dotyczące dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót  objętych dokumentacją projektową wraz z ich odbiorami (przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.12.2023).

## § 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać kompletną, ze względu na cel, któremu 
ma służyć, dokumentację techniczną wraz z wymaganymi prawem pozwoleniami, w tym decyzją pozwolenia na budowę do dnia 30 listopada 2021 roku.

- Wykonawca w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……………..…...., przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia wstępną koncepcję funkcjonalno–użytkową proponowanych rozwiązań projektowych.

- Wykonawca w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ….........…….., przekaże Zamawiającemu do zapoznania się, przez okres 5 dni roboczych projekt budowlany, 
który stanowić będzie podstawę do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

- Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego aktualizację kosztorysów w terminie 7 dni 
od daty zlecenia wykonania usługi.

- W trakcie postępowania, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca opracuje odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów dotyczące dokumentacji w ciągu 2 dni roboczych od wezwania Zamawiającego.

## § 6

- Dokumentacja o której mowa w §1 pkt 1. lit. a zostanie przekazana Zamawiającemu
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji pdf i edytowalnej na płycie CD.

- Dokumentacja o której mowa w §1 pkt 1. lit. b – f wraz z pozwoleniem na budowę zostanie przekazana w pięciu egzemplarzach wersji papierowej i w wersji cyfrowej w formatach pdf 
oraz edytowalnych, doc, dwg, i ath na płycie CD.

- Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym
z przepisów, a także spis wszystkich części dokumentacji. Wraz z przekazaniem dokumentacji Wykonawca złoży wymagane przepisami prawa oświadczenia o spełnieniu powyższych wymagań i kompletności dokumentacji oraz oświadczenie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

- Przekazanie dokumentacji potwierdzone zostanie protokołem zdawczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół będzie jedynie potwierdzeniem przekazania dokumentacji, zawierającym wykaz tytułów przekazanej dokumentacji, ich ilości oraz datę jej przekazania.

- Zamawiający dokona odbioru dokumentacji w ciągu 10 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu zdawczego o którym mowa w ust. 5.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru wad (błędów braków)
w przedłożonej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od daty wezwania do ich usunięcia z tym, że Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie wad lub braków.

- Ostateczny odbiór dokumentacji potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego który stanowić będzie potwierdzenie zgodności otrzymanych opracowań z wymogami umowy.

- Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokołu końcowego, Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że jeżeli w trakcie zatwierdzania lub realizacji projektu ujawnione zostaną braki lub wady, to Wykonawca dokona w terminie 5 dni roboczych uzupełnienia 
lub przeprojektowania dokumentacji na swój koszt z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie wad lub braków

## § 7

- Zaprojektowany obiekt musi być dostępny dla wszystkich jego użytkowników, w tym musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- Inwestycję należy zaprojektować w sposób umożliwiający jej realizację przy czynnym obiekcie  nie kolidując z jego funkcjonowaniem.

- Należy uwzględnić usunięcie wszelkich kolizji istniejącej infrastruktury z planowaną inwestycją.

- Przy opisie przedmiotu zamówienia nie można używać nazw własnych. Opisu przedmiotu zamówienia należy dokonać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zawarcie w dokumentacji projektowej konkretnych parametrów mające na celu dokonanie wyliczeń i uzyskanie efektów końcowych, nie uzasadnia wskazania nazw własnych, pochodzenia, znaków towarowych.

## § 8

- Wykonawca w każdej fazie realizacji zamówienia powinien konsultować z Zamawiającym przyjęte założenia. Wszelkie uzgodnienia muszą być podejmowane w formie pisemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie:

1) prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania,

2) możliwość narzucenia rodzaju materiału lub rozwiązania technicznego, jakie mają podczas realizacji być zastosowane podczas projektowania i późniejszej realizacji zadania.

- W trakcie realizacji umowy:

1) odbędzie się minimum jedna konsultacja (narada) po przedstawieniu do akceptacji koncepcji funkcjonalno - użytkowej proponowanych rozwiązań projektowych,

2) odbędą się minimum dwie konsultacje (narady) - na etapie opracowania projektu budowlanego.

- Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

- Podczas konsultacji (narad) z przedstawicielami Wykonawcy muszą być obecni projektanci poszczególnych branż, jako osoby pełniące funkcje projektantów realizujących zamówienie.

- Zamawiający nie dopuszcza do zastąpienia projektantów podczas konsultacji (narad) asystentami nie posiadającymi uprawnień do projektowania.

- Termin konsultacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokumentowania ustaleń z konsultacji - narad (w formie pisemnej - notatki, protokołu) w celu:

- przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych w formie pisemnej
dla każdego spotkania,

- przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych, wymagających wyboru przez Zamawiającego.

- wykonania dokumentacji z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami, dopełnienia wszystkich obowiązków projektanta w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,

- powierzenia opracowania i sprawdzenia dokumentacji osobom posiadającym stosowne, wymagane prawem budowlanym uprawnienia,

- uzgadniania z Zamawiającym w kolejnych fazach projektowania proponowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technicznych, technologii budowy i doboru materiałów, standardu wyposażenia instalacyjnego, wykończenia i stałego wyposażenia projektowanego obiektu. 
Z powyższego muszą być spisane protokoły uzgodnień. Ustne ustalenia pomiędzy Stronami nie będą wiążące,

- uzyskania sprawdzeń, uzgodnień i pozytywnego zaopiniowania rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

- koordynacji rozwiązań branżowych,

- wyjaśniania, na każde żądanie Zamawiającego, wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nim rozwiązań,

- dostarczenia dodatkowych egzemplarzy dokumentacji (za zwrotem kosztów wykonania kopii) 
na każde żądanie Zamawiającego,

## § 9

### Zamawiający zobowiązuje się do:

- dopełniania wszystkich obowiązków Inwestora w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

- uzgadniania roboczych propozycji rozwiązań projektowych przedstawianych 
przez Projektanta w toku realizacji umowy,

- akceptacji rozwiązań projektowych (funkcjonalnych) lub formułowania uwag w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji lub jej części, o ile Strony nie uzgodnią inaczej w pisemnym porozumieniu,

- sygnalizowania na piśmie niekompletności lub wad dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu,

- udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do realizacji umowy,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia.

## § 10

- Z chwilą przekazania dokumentacji oraz podpisania protokołu odbioru, następuje przejęcie jej 
przez Zamawiającego na własność wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 
do wykonanej dokumentacji, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 i § 12 ust. 1.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje prawo do rozporządzenia tymi prawami
  na rzecz osób trzecich przez cały okres ich trwania.

- Zamawiający ma prawo do korzystania z dokumentacji i rozporządzania nią, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 11 ust. 1 i § 12 ust. 1 na następujących polach eksploatacji:

- stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu,   systemu lub standardu,

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnienie w całości lub części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, liczbie, niezależnie do formatu, systemu lub standardu, techniką cyfrową, analogową, zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe
lub czasowe utrwalenie lub zwiększenie takich zapisów, włączając w to sporządzanie
ich w nieograniczonej liczbie kopii (egzemplarzy) oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

- wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono,

- wielokrotne używanie,

- nieograniczone udostępnienie osobom trzecim,

- nieograniczone udostępnienie w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach,

- nieograniczone dokonywanie modyfikacji i poprawek,

- udzielenie zgody (licencji) na wykonywanie prawa zależnego wykonanej dokumentacji 
na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie.

## § 11

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, za wyjątkiem wynagrodzenia za nadzór autorski, strony ustalają na podstawie złożonej oferty, na kwotę: ….............................. zł netto, (słownie: …......................... PLN), plus należny podatek VAT (.......%), tj. ….............. (słownie: …............... PLN), razem wartość brutto: …........................... zł, (słownie: …........................................ PLN).

- Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 
art. 632 §1 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym pomocy w udzielaniu odpowiedzi na pytania i wprowadzaniu ewentualnych zmian
do dokumentacji projektowej w trakcie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót budowlanych, wykonanie do trzech aktualizacji kosztorysów, wszystkie opłaty urzędowe
i podatki oraz wynagrodzenie za wszelkie przekazane zamawiającemu na własność autorskie prawa majątkowe i inne prawa intelektualne do dzieła.

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 zostanie zapłacone w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej przelewem na konto Wykonawcy nr ….................................................

- Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu.

- Strony ustalają, że Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za usunięcie wad projektu
w związku z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bądź rękojmi.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zachowania procedur wynikających z ustawy z dn. 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711).

## § 12

- Wynagrodzenie za nadzór autorski, strony ustalają na podstawie złożonej oferty, na kwotę: ….............................. zł netto, (słownie: …......................... PLN), plus należny podatek VAT (.......%), tj. ….............. (słownie: …............... PLN), razem wartość brutto: …........................... zł, (słownie: …........................................ PLN).

- Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 
art. 632 § 1 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie nadzoru autorskiego.

- Wynagrodzenie, zostanie zapłacone w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT, wystawionej po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu.

### § 13

### 1. Wykonawca na czas realizacji robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej zobowiązany jest pełnić nadzór autorski w zakresie:

a) kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku wykonywania robót;

b) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidywanych w projekcie, zgłoszonych w toku wykonywanych robót,

### c) udzielania stosownych wyjaśnień  odnośnie  wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji oraz uzupełniania szczegółów projektowych,

### d) udział na każde żądanie Zamawiającego w naradach technicznych na terenie budowy,

### e) udziału w odbiorze inwestycji.

### 2. Strony ustalają, że nadzór autorski będzie pełniony w formie wizyt i konsultacji wynikających
z potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji.

### 3. Przewidywana liczba wizyt na budowie: nie więcej niż 5 chyba, że konieczność wizyt będzie wynikać z błędów lub braków w dokumentacji.

### 4. Każda wizyta lub konsultacja potwierdzona powinna być wpisem do dziennika budowy, 
bądź w innej formie pisemnej (np. protokół konieczności, notatka służbowa).

## § 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę stanowiącą przedmiot umowy.

- Termin gwarancji ustala się na ……………….. miesięcy (kryterium oceny ofert uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy), licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące
w czasie dokonywania czynności odbioru.

- Wykonawca odpowiada w całości za wady robót budowlanych, zrealizowanych zgodnie
z dokumentacją projektową wykonawczą, wynikłe wskutek jej wad i braków.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji za wady fizyczne dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy przez okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 
na prace wykonane na jej podstawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania od Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia niniejszej umowy w sposób nieprawidłowy, np. niezgodny z prawem, uniemożliwiający lub utrudniający realizację inwestycji w oparciu o przedmiotowy zakres dokumentacji.

§ 15

- Wykonawca następujący zakres zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcy:  ......................................................................................................

- W przypadku okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć dopuszcza się zatrudnienie podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o usługi projektowe z podwykonawcą umowy jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu wzór umowy. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu
lub zastrzeżeń, należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie.

- Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej kolejności opłacić należność dla podwykonawcy
za wykonane przez niego zamówienie, na potwierdzenie czego doręczy Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy (podwykonawców) świadczące o dokonaniu zapłaty za wykonane prace.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dowodu o którym mowa w ust. 5 Zamawiający wstrzyma opłacenie faktury za te prace.

- Zamawiający dopuszcza na pisemną prośbę Wykonawcy opłatę określonego wynagrodzenia wskazanemu  podwykonawcy (podwykonawcom) bezpośrednio z konta Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy stwierdzającego, że jest to całkowita  zapłata  za  prace podwykonawcy.

### § 16

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonego w § 5 ustęp od 1 do 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% od wartości  wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1;

- za każdą nieodbytą konsultację (naradę) wynikającą z warunków umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł brutto;

- za nie przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcami, o którym mowa 
w § 15 ust. 3 niniejszej umowy,  w wysokości 500,00 zł brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za nieterminową płatność za zrealizowany przedmiot umowy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- W przypadku stwierdzenia błędów i wad w wykonaniu niniejszego dzieła Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Za nieterminowe usuniecie wad, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę  w wysokości 0,1% wartości umownej brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Niewykonaniem umowy będzie opóźnienie w realizacji umowy przekraczające 14 dni kalendarzowych. W takiej sytuacji Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy i naliczyć karę, o której mowa w ust. 1 lit. b).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z faktury wystawionej przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu go na piśmie oraz wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% ceny ofertowej brutto określonej 
w § 11 ust. 1 Umowy.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych w zakresie obejmującym również prawo do utraconych korzyści.

### § 17

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach oraz gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,

- wykonawca naruszy zapisy umowy lub będzie wykonywał umowę w sposób prowadzący
do naruszenia przepisów prawa, a w tym prawa budowlanego,

- Wykonawca powierzył wykonanie całości lub części prac osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 18

1. 	Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

a)	po stronie Zamawiającego: SP ZOZ w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy,

e-mail: ………………………………………………………………………….

b)	po stronie Wykonawcy: ……………………..…………………………..,

e-mail: …………………………………………………………………………..

2. 	Wszelką korespondencję wysłaną pod w/w adresy uważa się za skutecznie doręczoną, nawet
w przypadku niepodjęcia jej przez adresata. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia 
na ostatni wskazany adres za skuteczne. W/w zmiana nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

3. 	Ustala się następujące osoby do kontaktu:

a)	po stronie Zamawiającego:……………………………………………….

fax: …………………………………………………………………………………….……

e-mail: ………………………………………………………………………………….…

b)	po stronie Wykonawcy: ……………………..…………………….…...,

fax: ………………………………………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………..…..

- Zmiana ww. osób nie będzie wymagała sporządzenia aneksu.

§ 19

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w sytuacji konieczności wykonania dokumentacji projektowej, której nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania SWZ, 
a niezbędnej do realizacji zamówienia.

- W wyjątkowej sytuacja wynikającej z przyczyn leżących po stronie urzędu wydającego pozwolenie 
na budowę Zamawiający może na wniosek Wykonawcy przedłużyć termin wykonania umowy określony w § 5 ust. 1

- Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z późniejszymi zmianami.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY

Załącznik 1 – oferta Wykonawcy