### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 09.05.2022 r.

DZP.261.3/ZP/28/2022/TP

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/28/2022/TP

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9”,
(Znak postępowania: ZP/28/2022/TP), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Proszę o wydłużenie terminu umownego wykonania zamówienia o 3 tyg. z uwagi
na konstrukcję stalową balustrady (czas oczekiwania na cynkowanie to min. 2 tyg. czas oczekiwania na malowanie ok. 2 tyg. + wykonanie i montaż).

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaktualizował zapisy SWZ oraz Zał. nr 2 – Projektowane postanowienia umowy w zakresie zmiany terminu realizacji. Zaktualizowane załączniki udostępnione zostały na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 09.05.2022 r.

Jednocześnie Zamawiający w SWZ zaktualizował terminy: składania ofert, otwarcia ofert, związania ofertą, zgodnie z pismem nr DZP.261.2/ZP/28/2022/TP z dn. 06.05.2022 r.

Z uwagi na awarię platformy www.e-zamowienia.gov.pl od godz. 9:00 w dn. 09.05.2022 r., Zamawiający nie jest w stanie w dniu dzisiejszym dokonać modyfikacji i publikacji Ogłoszenia
o zamówieniu w zakresie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający udostępni zmianę Ogłoszenia o zamówieniu niezwłocznie po usunięciu awarii.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska