Umowa nr ….../2023/ZO

zawarta w dniu ………..2023 r., pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23,
18-100 Łapy
NIP: 966-13-19-909
REGON: 050644804
KRS: 0000002999
reprezentowanym przez:
………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………
NIP: ………………………
REGON: ………………………
zwanym dalej „Inspektorem”

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy
   ul. Korczaka 23 w Łapach oraz przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy
   ul. Sienkiewicza 7B w Czarnej Białostockiej w zakresie pakietu: nr 2: Remont i przebudowa części I pietra budynku przy ul. Janusza Korczaka 23 w Łapach.”.
2. Inspektor pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych zgodnie
   z przepisami art. 17 pkt 2, art. 18 ust. 2, art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682).
3. Zakres realizowanej inwestycji oraz wymagania jakościowe określa projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót dla poszczególnych branż, obowiązujące przepisy prawa.

§ 2
Inspektor zapewni w ramach swojego wynagrodzenia nadzór inwestorski w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

§ 3
1. W ramach wykonywanych czynności Inspektor nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych;
2. Inspektor oświadcza, że posiada wymagane przez prawo uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego;
3. Inspektor zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.
4. Inspektor oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców i przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowały z przyczyn leżących po jego stronie, opóźnienia w realizacji inwestycji.
5. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor nie może wprowadzić żadnych zmian
   w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.

PRAWA I OBOWIĄZKI INSPEKTORA
§ 4
1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP, normami i zasadami wiedzy technicznej;
2. Zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego niezbędną
   do prowadzenia robót budowlanych;
3. Udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno-prawnych budowy;
4. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
   a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
   i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
5. Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie warunkami umowy zawartej z Wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym przede wszystkim
   z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla wszystkich asortymentów robót;
6. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, a w razie potrzeby zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości;
7. Sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac budowlano-montażowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót. W przypadku stwierdzenia zatrudnienia niezgłoszonych przez Wykonawcę podwykonawców bezzwłocznie informować Zamawiającego;
8. Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy. Powyższe dotyczy również zatrudnionych podwykonawców;
9. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim zawiadomieniu, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych;
10. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
11. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem
    do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu
    i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
12. Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych
    w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową;
13. Uczestnictwo w naradach technicznych na budowie organizowanych przez Zamawiającego oraz sporządzanie z nich protokołów;
14. Udział w kontrolach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie budowy;
15. Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy;
16. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
17. Sprawdzanie pod względem merytorycznym protokołów odbioru i dokumentów finansowych wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót.
18. Współpraca z projektantem, w zakresie usunięcia ewentualnych usterek/wad w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na ewentualne zmiany w zakresie projektu budowlanego;
19. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy;
20. Konsultowanie z Zamawiającym podejmowanych decyzji technicznych związanych z realizacją robót budowlanych, a polegających na kontroli zaawansowania robót, stosowanej technologii, innych możliwościach wykonania robót z zastosowaniem równoważnych materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej.
21. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji;
22. Identyfikowanie wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń
    ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;
23. Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy.
24. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu.
25. Weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej przedstawionej przez Wykonawcę.
26. Weryfikacja dokumentacji robót zamiennych i dodatkowych w tym weryfikacja kosztorysów robót zamiennych i dodatkowych.

LOJALNOŚĆ
§ 5
Inspektor jest zobowiązany do działania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem lojalności wobec Zamawiającego. Inspektor jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować po jego stronie konflikt interesów pomiędzy Zamawiającym, a innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji, a w szczególności z wykonawcą robót.

TERMIN WYKONANIA
§ 6
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy strony ustalają na dzień podpisania niniejszej umowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy strony przewidują na dzień ………..2024 r. (lub do daty odbioru końcowego inwestycji budowlanej).

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§ 7
Za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający zapłaci Inspektorowi miesięczną kwotę brutto …………… zł (słownie: ……………….) na podstawie wystawionej faktury, co daje łączną kwotę za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez przewidywany okres 13 miesięcy realizacji inwestycji w wysokości ……………… zł (słownie: ………..) za wykonanie całej umowy obejmującej sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego od podpisania umowy do odbioru końcowego robót objętych nadzorem Inspektora.
1. Ostatnia faktura zostanie zapłacona po dokonaniu końcowego odbioru robót budowlanych
   od Wykonawcy i wywiązaniu się Inspektora nadzoru ze wszystkich obowiązków
   wynikających z § 4.
2. Faktury płatne będą przez Zamawiającego w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Inspektora nr ……………………
3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Organu Tworzącego Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Wykonawcę z wierzytelności Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Każda ze Stron ponosi w swoim zakresie koszty bankowe, związane z dokonaniem przelewu bankowego, w swoim banku.
5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastąpi pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku od kwoty określonej w §7 ust. 1 umowy.

WARUNKI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY
§ 8
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian umowy, wyłącznie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn:
1) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
2) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót;
3) zmian będących wynikiem działań organów sądowych lub administracyjnych.

KARY UMOWNE
§ 9
Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Inspektora.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności nieprzyznanie, cofnięcie środków budżetowych na realizację przedmiotu umowy, niepodpisanie
lub rozwiązanie umowy z Wykonawcą.
2) nierozpoczęcia przez Inspektora wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających
z niniejszej umowy;
2. Inspektorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający,
bez uzasadnionej przyczyny, pomimo dodatkowego wezwania, nie dokonuje zapłaty należności w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty określonego umową.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
§ 11
1. Inspektor, w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków, jest zobowiązany wskazać zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe.
2. O przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Inspektor	Zamawiający

Załącznik do umowy:
  1. oferta