PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NR ……/2026/ZO

zawarta w dniu  .............2026 r.*, pomiędzy:

*umowa została zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach

ul. J. Korczaka 23 
18-100 Łapy

NIP: 966-13-19-909

REGON: 050644804

KRS: 0000002999

Reprezentowanym przez:

Urszulę Łapińską  – Dyrektora SP ZOZ w Łapach zwanym dalej „Zamawiającym”

a

….............................................................

….............................................................

….............................................................

NIP: ….....................................................

REGON: …...............................................

KRS: ….....................................................

zwanym dalej „Inspektorem”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

Umowa zawarta w wyniku zapytania ofertowego, zapytanie o numerze: DZP.ZO.6/2026.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Łapach z wykorzystaniem bioróżnorodności w zielonej infrastrukturze publicznej wokół Szpitala”.

- Inspektor pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych zgodnie
z przepisami art. 17 pkt 2, art. 18 ust. 2, art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz niniejszą umową.

- Zakres realizowanej inwestycji oraz wymagania jakościowe określa projekt architektoniczno-budowlany, techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót dla poszczególnych branż oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 2

Inspektor zapewni w ramach swojego wynagrodzenia nadzór inwestorski w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych.

§ 3

- W ramach wykonywanych czynności Inspektor nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych;

- Inspektor oświadcza, że posiada wymagane przez prawo uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego;

- Inspektor zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.

- Inspektor oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców i przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie następowały z przyczyn leżących po jego stronie, opóźnienia w realizacji inwestycji.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.

PRAWA I OBOWIĄZKI INSPEKTORA

§ 4

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP, normami i zasadami wiedzy technicznej;

- Zapoznanie się z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego niezbędną do prowadzenia robót budowlanych;

- Udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno-prawnych budowy;

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie warunkami umowy zawartej z Wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym przede wszystkim z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla wszystkich asortymentów robót;

- Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, a w razie potrzeby zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości;

- Sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac budowlano-montażowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót. W przypadku stwierdzenia zatrudnienia niezgłoszonych przez Wykonawcę podwykonawców bezzwłocznie informować Zamawiającego;

- Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy. Powyższe dotyczy również zatrudnionych podwykonawców;

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim zawiadomieniu, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych;

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

- Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową;

- Uczestnictwo w naradach technicznych na budowie organizowanych przez Zamawiającego oraz sporządzanie z nich protokołów;

- Udział w kontrolach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie budowy;

- Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność Inspektora Nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

- Sprawdzanie pod względem merytorycznym protokołów odbioru i dokumentów finansowych wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót;

- Współpraca z projektantem, w zakresie usunięcia ewentualnych usterek/wad w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na ewentualne zmiany w zakresie projektu budowlanego;

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy;

- Konsultowanie z Zamawiającym podejmowanych decyzji technicznych związanych z realizacją robót budowlanych, a polegających na kontroli zaawansowania robót, stosowanej technologii, innych możliwościach wykonania robót z zastosowaniem równoważnych materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej;

- Uczestnictwo w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym inwestycji;

- Identyfikowanie wszędzie, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

- Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy.

- W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu.

- Weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej przedstawionej przez Wykonawcę.

- Weryfikacja kosztorysów pomocniczych przedstawionych przez Wykonawcę.

- Weryfikacja dokumentacji robót zamiennych i dodatkowych w tym weryfikacja kosztorysów robót zamiennych i dodatkowych.

LOJALNOŚĆ

§ 5

Inspektor jest zobowiązany do działania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem lojalności wobec Zamawiającego. Inspektor jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować po jego stronie konflikt interesów pomiędzy Zamawiającym, a innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji, a w szczególności z wykonawcą robót.

TERMIN WYKONANIA

§ 6

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy strony ustalają na dzień podpisania niniejszej umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy strony przewidują na dzień 23.06.2027 r. lub do daty odbioru końcowego inwestycji budowlanej.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 7

- Za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający zapłaci Inspektorowi miesięczną kwotę brutto …………… zł (słownie: ……………….) na podstawie wystawionej faktury, co daje łączną kwotę za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez przewidywany okres 12 miesięcy realizacji inwestycji w wysokości ……………… zł (słownie: ………..) za wykonanie całej umowy obejmującej sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego od podpisania umowy do odbioru końcowego robót objętych nadzorem Inspektora.

- Ostatnia faktura zostanie zapłacona po dokonaniu końcowego odbioru robót budowlanych od Wykonawcy i wywiązaniu się Inspektora nadzoru ze wszystkich obowiązków
wynikających z § 4.

- Faktura płatna będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Inspektora nr ………………………….. w terminie do 60 dni.

- Termin zapłaty, o którym mowa w ustępie powyżej będzie liczony od dnia przyjęcia prawidłowo i zgodnie z warunkami umowy wystawionej faktury w KSeF, tj. nadania fakturze numeru KSeF.

- W przypadku, gdy Inspektor zwolniony jest z obowiązku fakturowania w KSeF, na podstawie art. 145m ust. 1 pkt 2 lub art. 145n ustawy o VAT, termin zapłaty będzie liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z warunkami umowy.

- Inspektor nie może, bez pisemnej zgody Organu Tworzącego Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Inspektora z wierzytelności Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Każda ze Stron ponosi w swoim zakresie koszty bankowe, związane z dokonaniem przelewu bankowego, w swoim banku.

WARUNKI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

§ 8

- Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian umowy, wyłącznie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn:

- zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

- zmian będących wynikiem działań organów sądowych lub administracyjnych;

- przedłużenia realizacji umowy na roboty budowlane o więcej niż dwa miesiące względem przewidywanych dwunastu miesięcy.

- W przypadku, o którym mowa w §8 ust. 1 punkt 3 wynagrodzenie Inspektora zostanie zwiększone o iloczyn stawki miesięcznej o której mowa w §7 ust.1 i liczby pełnych miesięcy przedłużenia umowy na roboty budowlane.

KARY UMOWNE

§ 9

Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust. 1 za wykonanie całej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Inspektora.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
w szczególności nieprzyznanie, cofnięcie środków budżetowych na realizację przedmiotu umowy, niepodpisanie lub rozwiązanie umowy z Wykonawcą przed rozpoczęciem prac budowlanych;

- nie wykonywania przez Inspektora powierzonych mu obowiązków wynikających z niniejszej umowy;

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

§ 11

- Inspektor, w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków dla którejkolwiek z branż wskazanych w §2 Umowy jest zobowiązany wskazać zastępcę posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe nie gorsze niż wskazane w ofercie.

- O przyczynach uzasadniających ustanowienie zastępcy Inspektor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego.

§ 12

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych z zachowaniem przez Inspektora prawa do wynagrodzenia za każdy rozpoczęty miesiąc sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.

- Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

  - Plik elektroniczny, na którym utrwalono treść umowy i podpisy to oryginalny egzemplarz umowy.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

INSPEKTOR                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy