## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
## 1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu budynku Szpitala, zgodnie z poniższym zakresem prac.
## 2. Zakres prac
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót:
1. Demontaż pasa papy oraz wełny – ok. 43 mb.
2. Demontaż istniejących rynien.
3. Montaż krokwi na dachu oraz ułożenie warstwy wełny.
4. Montaż deski doczołowej.
5. Montaż pasa podrynnowego.
6. Montaż rynien o średnicy fi 180 (kolorystykę należy ustalić z zamawiającym)
7. Montaż pasa nadrynnowego.
8. Wymiana istniejącego pokrycia z papy wraz z kołkowaniem – ok. 250 m².
9. Wymiana oraz wykonanie obróbek kominów wentylacyjnych.
10. Ułożenie pasa papy podkładowej przy krawędzi dachu – ok. 43 mb.
11. Ułożenie papy nawierzchniowej SBS – ok. 250 m².
12. Przymocowanie instalacji odgromowej.
13. Uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania.
14. Dodatkowo wykonanie zabezpieczenia dachu po przeciwległej stronie budynku, polegającego na:
- przekołkowaniu istniejącego pokrycia,
- wykonaniu nowej warstwy wierzchniej papy, na odcinku ok. 43 mb.
Punkty 1 - 13 dotyczą dachu budynku od strony północnej, punkt 14 dotyczy dachu budynku od strony południowej.
## Warunki realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z:
  1. obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
  2. zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
  3. obowiązującymi normami oraz przepisami BHP i PPOŻ.
2. Roboty należy wykonać z materiałów własnych Wykonawcy, fabrycznie nowych, posiadających wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. zabezpieczenia terenu prowadzonych prac
  2. zabezpieczenie poziomu terenu pod odcinkiem prowadzonych prac przed dostępem osób postronnych
  3. właściwego oznakowania miejsca robót,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie realizacji zadania,
  5. zabezpieczenia obszaru prowadzonych prac przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, wiatr) trakcie prowadzenia robót lub przerwy w ich wykonywaniu
4. Prace będą prowadzone w obrębie i na terenie funkcjonującego podmiotu leczniczego. Roboty budowlane będą prowadzone bez wyłączania obiektu z użytkowania. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w czasie prac budowlanych na terenie budynku. Wykonawca zapewni funkcjonalność dróg ewakuacyjnych.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji zamówienia, w tym za uszkodzenia mienia oraz ewentualne szkody wobec osób trzecich. Korzystanie z dźwigów Szpitalnych do transportu materiałów budowlanych lub odpadów wymaga każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym
6. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418)), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r., poz. 334 );
7. Odpady powstałe podczas realizacji robót, w tym zdemontowana papa, wełna oraz inne materiały budowlane, Wykonawca zobowiązany jest usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. uporządkowania terenu robót,
  2. wywozu pozostałości materiałów i odpadów,
  3. przekazania Zamawiającemu terenu w stanie czystym i nadającym się do użytkowania.
9. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 4 tygodnie od dnia podpisania umowy lub przekazania zlecenia.
10. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres 24 miesięcy.
11. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych wad i usterek wynikających z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia.
12. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu i odbiorze całości prac, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisanego protokołu odbioru robót.
13. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo–odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.