
Załącznik nr 4 do ZO

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NR ……/2026/ZO
zawarta w dniu  .............2026 r.*, pomiędzy: 
*umowa została zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. J. Korczaka 23 
18-100 Łapy

NIP: 966-13-19-909

REGON: 050644804

KRS: 0000002999  
Reprezentowanym przez:
Urszulę Łapińską  – Dyrektora SP ZOZ w Łapach zwanym dalej „Zamawiającym”

a 
…................................................

…................................................

…................................................
NIP: …................................................

REGON: …................................................

KRS: …................................................

zwanej dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………

Umowa zawarta w wyniku zapytania ofertowego, zapytanie o numerze: DZP.ZO.5/2026.
§ 1

Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia: modernizacji dachu budynku A Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.
2. Modernizacja obejmuje powierzchnię pokrycia i obróbkę skraju dachu budynku A od strony północnej oraz powierzchnię pokrycia dachu budynku A od strony południowej zgodnie z załącznikiem graficznym do ZO (zał. Nr 5 Do )

3. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz w szczególności wszelkie Roboty Tymczasowe nie wskazane wprost w ZO. 

4. Przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nieprzewidziane w ZO, a niezbędne dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, w szczególności takie jak zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Warunków Zamówienia, postanowieniami Umowy, co także oznacza, że jeśli w zakresie prac brak jest dokładnych opisów technologii ich wykonania lub nie wskazano innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania prac, a dana technologia lub sztuka budowlana sugeruje ich wykonanie, Wykonawca winien takie prace wykonać.

6. Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, zabezpieczeniem miejsca robót, obszaru pod budynkiem oraz wszelkich innych zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo osób prowadzących prace, pracowników Szpitala jego pacjentów, osób postronnych oraz mienia Szpitala,.

§ 2
Termin realizacji

1. Termin wykonania całego przedmiotu umowy określa się na 4 tygodnie od dnia podpisania umowy czyli do dnia …………………………..…………… Przekazanie miejsca i placu robót nastąpi w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu przekazania miejsca i placu robót z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

2. Określony w pkt. 1 termin zakończenia prac może ulec przesunięciu tylko na skutek zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 14 umowy i § 12 ust 8 lit. a
§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wartość realizacji całego zadania strony ustalają na kwotę: brutto: ………….słownie: …………., netto:………… słownie…………….
3. Zapłata wynagrodzeń nastąpi w terminach do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr …............................................................................................................... .
4. Termin zapłaty będzie liczony od dnia przyjęcia faktury przez KSeF tj. nadania fakturze numeru KSeF lub dostarczeniu (częściowego/lub końcowego) protokołu odbioru w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi później.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i ZO. Obejmuje również koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane z wykonaniem prac kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejących instalacji, przygotowaniem terenu do wykonania robót, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a także uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.
§ 4

Podwykonawstwo
1. Wykonawca za zgodą Zamawiającego ma prawo zlecić w części realizację przedmiotu umowy podwykonawcy, bez naruszenia swych zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy. Realizacja umowy w takim przypadku będzie się odbywać pod jego firmą.

2. Skorzystanie z usługi podwykonawcy w trakcie realizacji umowy nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.
§ 5

Warunki realizacji robót
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z treścią niniejszej umowy, należytą starannością, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i Prawie Budowlanym.

2. Wykonawca oświadcza, iż w czasie wizji lokalnej zapoznał się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu określonym w swojej ofercie cenowej 
i niniejszej umowie. Znane mu są warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zapewnia, że 
w przypadku zauważenia błędów lub kolizji w czasie wykonywania robót, rozwiąże je własnym staraniem i bez zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji, określonych w niniejszej umowie.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz warunkom technicznym wykonania i odbioru prac.

4. Prace muszą być wykonane w sposób, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie całodobowej placówki, jaką jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach. 

5. Z uwagi na specyfikę obiektu, ciągłość pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz przebywających tu pacjentów, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego  przestrzegania przepisów BHP oraz należytego, dokładnego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót przed osobami trzecimi, podczas, jak i po zakończeniu prac, przez cały okres trwania robót (w tym wydzielenie i oznakowanie strefy robót wokół całego budynku, zabezpieczenie wejścia do budynku, zgłaszanie personelowi Działu Logistyki czasu rozpoczęcia i zakończenia robót w danym dniu).

6. Wykonawca jest gospodarzem na terenie miejsca i placu robót, od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy. Ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy. W razie uszkodzenia w trakcie robót mienia stanowiącego własność Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą lub zwrócić koszty zakupu nowego wyposażenia.

7. Korzystanie przez Wykonawcę z wind szpitalnych do transportu materiałów z budowlanych lub materiałów z demontaży jest możliwe tylko za każdorazową zgodą Zamawiającego.
§ 6

Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się:

1. Protokolarnie przekazać Wykonawcy miejsce i plac robót;

2. Umożliwić i wskazać miejsca podłączenia do poboru energii elektrycznej i wody;

3. Dokonać odbioru robót;

4. Zapłacić umówione wynagrodzenie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w określonym w niej terminie.
§ 7

Obowiązki Wykonawcy
1. Zrealizować zamówienie zgodnie z ZO i treścią niniejszej umowy;

2. W trakcie całego okresu trwania robót przestrzegać zasad BHP, z uwzględnieniem specyfiki obiektu i miejsca wykonywanych prac, zgodnie z treścią § 5, pkt. 4-7;

3. Dopilnować, aby wszystkie wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy osoby, posiadały odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia, uprawnienia oraz badania lekarskie, wymagane przepisami prawa i BHP i były wyposażone w odpowiedni strój ochronny oraz sprzęt zabezpieczający;

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących prace oraz osób trzecich, których zdrowie i życie zostałoby naruszone  z jego winy;

5. Wykonawca zobowiązany jest przejąć miejsce robót, tymczasowo ogrodzić, właściwie zabezpieczyć i oznakować teren pod miejscem prowadzonych prac oraz zabezpieczyć wejście na dach budynku przed dostępem osób postronnych;

6. Zachować należyty ład i porządek na terenie robót w tym nie pozostawiać na dachu budynku jakichkolwiek materiałów lub narzędzi bez zabezpieczenia przed porwaniem przez wiatr;

7. Zgłosić Zamawiającemu termin zakończenia prac, gotowość przystąpienia do ich protokolarnego odbioru i wziąć w tym odbiorze udział;

8. Najpóźniej w dniu komisyjnego, protokolarnego odbioru robót przedłożyć Zamawiającemu pisemną informację, uwzględniającą zakres i sposób wykonanych prac, użytych w ich trakcie materiałów, ich jakości i posiadanych gwarancji oraz atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego;

9. Uporządkować i zlikwidować zabezpieczenia w miejscu robót.
§ 8

Nadzór i kontrola
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: ................................, posiadający uprawnienia budowlane nr .......................... 

2. Zmiana Kierownika Budowy następować może na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania opisane w OPZ.

3. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zapewni nadzór sprawowany przez Kierowników robót zgodnie z wymaganiami prawa, ZO i ofertą.

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność Kierownika budowy lub jego zastępcy (zastępca musi spełniać wymagania i posiadać uprawnienia takie jak Kierownik budowy) na budowie przez cały okres realizacji umowy w trakcie prowadzenia prac.

5. Przedstawiciel Zamawiającego  jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy,
§ 9

Odbiór przedmiotu zamówienia
1. Strony ustalają, że komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

2. Warunkiem niezbędnym do końcowego odbioru będzie zakończenie realizacji całego zamówienia oraz przedłożenie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w § 7 p. 8

3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. Na jego podstawie sporządzony zostaje stosowny protokół.

4. Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek 
w przedmiocie odbioru.

5. Jeżeli w toku odbioru okaże się, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub stwierdzenia wad uniemożliwiających eksploatację budynków, odbiór końcowy zostanie wstrzymany do czasu usunięcia przez Wykonawcę uchybień. Wykonawca po usunięciu stwierdzonych uchybień zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad i usterek nie ograniczających eksploatacji, obie strony ustalają termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia odbioru.
§ 10

Warunki dokonania rozliczeń
1. Zapłata za wykonane roboty, będącej przedmiotem niniejszej umowy nastąpi  w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę końcową na podstawie zatwierdzonego protokołu zdawczo-odbiorczego, płatną przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 60 dni od przyjęcia przez KSeF, tj. nadania numeru KSeF  lub dostarczenia protokołu zdawczo-odbiorczego w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi później.

2. Faktura będzie wystawiona dla: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy, NIP: 9661319909

3. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót.

4. Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego  oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.

5. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wystąpienia opóźnienia w odbiorze całego przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości za opóźnienie
 w wypłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

8. Zamawiający może odebrać Przedmiot Umowy, jeżeli jest on zasadniczo zgodny z Umową i opisem przedmiotu zamówienia, a do wykonania pozostały jedynie drobne wady i usterki. W takim przypadku Zamawiający określi termin wykonania tych prac w okresie rękojmi. 
§ 11

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji
1. Wykonawca gwarantuje kompletne, jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią, Polskimi Normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlano - dekarską.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji na prace wykonane w ramach niniejszej umowy wynosi 24 miesiące od dnia bezusterkowego, końcowego odbioru robót lub od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i usterek objętych protokołem końcowym. Gwarancja na wykorzystane materiały obowiązuje zgodnie z okresami i zasadami gwarancji, udzielonymi przez dostawców i producentów w dokumentach gwarancyjnych.

3. O wykryciu ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

4. Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji po przekazaniu i przejęciu przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres zaczynający się datą zgłoszenia reklamacji na piśmie, a zakończony dniem protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady, usterki.

6. Nieusunięcie przez Wykonawcę w terminie wad i usterek, zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, a także w ramach gwarancji daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

7. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Zakończenie wykonania wad i usterek nastąpi w terminie nie później niż 10 dni od daty zgłoszenia, ale nie później niż 5 dni od daty rozpoczęcia usuwania usterek i wad.
§ 12

Odstąpienie od umowy
1. Jeżeli rozpoczęcie lub realizacja przedmiotu umowy opóźnia się tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał go ukończyć w czasie określonym w § 2, Zamawiający może od umowy odstąpić.

2. Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu i nie zastosowaniu się Wykonawcy do uwag, Zamawiający może również odstąpić od umowy.

3. Wykonawca może od umowy odstąpić, gdy Zamawiający odmawia odbioru wykonanych robót bez uzasadnienia.

4. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron.

5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności 
i przesłane drugiej stronie listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac i zabezpieczenia robót niezakończonych oraz miejsca i placu budowy.

7. W razie odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, zostanie dokonana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, komisyjna inwentaryzacja i ustalenie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Wykonane roboty i materiały opłacone przez Zamawiającego, uznane będą za jego własność.

8. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionej sytuacji zmianę postanowień niniejszej umowy lub odstąpienie od niej w następujących przypadkach i na określonych zasadach:

a) dopuszczalna jest zmiana terminu zamówienia (np. jego wydłużenie z uwagi na niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego czynniki obiektywne - pogoda utrudniająca bądź uniemożliwiająca prawidłową realizację przedmiotu umowy).

b) zmniejszenie zakresu robót lub ich przerwanie z powodu czynników obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy 

9. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 8. b), przerwanie robót i odstąpienie od umowy za porozumieniem stron, następuje protokolarny, komisyjny odbiór robót oraz ich inwentaryzacja i wypłacenie Wykonawcy honorarium za wykonane dotychczas prace.
§ 13

Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia liczonego od wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3;

b) za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia;

c)  za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy - za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

d) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych podczas trwania gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy - za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

2. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu całego przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej.

3. Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony, nie może przewyższać 20% wartości przedmiotu umowy.

4. Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 14

Siła wyższa
1. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia, czynniki (w szczególności takie jak stan klęski żywiołowej, aura pogodowa), na które strony nie mają wpływu, a które utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację przedsięwzięcia, zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet przy zachowaniu maksymalnej staranności.

2. Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje.
§ 15

Gospodarka odpadami
1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, w tym odpady budowlane i rozbiórkowe, to Wykonawca oświadcza, że jest on Wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego. Tym samym Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy zobowiązuje się do usuwania wszelkich odpadów i części niewykorzystanych materiałów z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi w związku lub przy okazji wykonywania umowy. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady. Obowiązek określony w niniejszym ustępie jest równoznaczny z zobowiązaniem do zrekompensowania (zwrotu) przez Wykonawcę jakichkolwiek poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego kosztów, w tym odszkodowań oraz opłat o charakterze publicznoprawnym.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić karty ewidencji oraz karty przekazania odpadów.
§ 16

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4.1 Plik elektroniczny, na którym utrwalono treść umowy i podpisy to oryginalny egzemplarz umowy.

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia 

WYKONAWCA                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY



